GUIDA OPERATIVA

Deploy su Coolify e Migrazione FMI-ENDURO

# PARTE 1: Come Deployare Nuovi Progetti

## 1.1 Prerequisiti

- Repository su GitHub (può essere privato)

- Accesso a Coolify: http://204.168.190.141:8000

- Deploy Key già configurata (riutilizzabile per altri repo)

## 1.2 Procedura Standard (~5 minuti)

### Passo 1: Aggiungi Deploy Key al nuovo repo

- Vai su GitHub → Repository → Settings → Deploy keys

- Clicca 'Add deploy key'

- Titolo: 'Coolify'

- Key: copia da Coolify → Keys & Tokens → Public Key

- Allow write access: NO (non serve)

### Passo 2: Crea risorsa in Coolify

- Coolify → Projects → + Add Resource

- Seleziona 'Private Repository (with Deploy Key)'

- Seleziona la chiave esistente

- URL in formato SSH: git@github.com:etkk55/nome-repo.git

- Branch: main (o master)

- Clicca Continue

### Passo 3: Configura l'app

Per FRONTEND (React/Vite/static):

- Spunta 'Is it a static site?'

- Publish Directory: dist (o build)

- Port: 3000 (default)

Per BACKEND (Node.js/Express):

- NON spuntare 'Is it a static site?'

- Port: la porta su cui ascolta il server (es. 3000)

- Aggiungi variabili ambiente se necessarie

### Passo 4: Configura dominio (opzionale)

- Cloudflare → DNS → Add record

- Tipo: A, Nome: sottodominio, IP: 204.168.190.141, Proxy: OFF

- Coolify → Configuration → Domains: https://nome.synanexa.uk

- Clicca Save → Redeploy (SSL automatico)

### Passo 5: Deploy

- Clicca 'Deploy' (bottone blu in alto)

- Attendi 2-5 minuti

- Verifica che lo stato sia 'Running'

# PARTE 2: Migrazione Completa FMI-ENDURO

## 2.1 Stato Attuale

| Componente | Dove ora | Costo | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend FMI-ENDURO | Coolify/Hetzner | €0 | ✅ MIGRATO |
| Backend FMI-ENDURO | Railway | ~$3/mese | ⏳ Da migrare |
| ficr-proxy | Railway | ~$1/mese | ⏳ Da migrare |
| Database PostgreSQL | Railway | incluso | ⏳ Da migrare |

## 2.2 Cosa Rimane da Fare

### A. Migrare il Backend FMI-ENDURO

Repository: enduro-backend (privato)

Attuale: daring-eagerness-production-34de.up.railway.app

Passaggi:

- Aggiungere Deploy Key al repo backend

- Creare risorsa in Coolify (NON static site)

- Configurare variabili ambiente (DATABASE_URL, ecc.)

- Creare record DNS: api-enduro.synanexa.uk → 204.168.190.141

- Aggiornare frontend per puntare al nuovo backend

- Testare tutto, poi spegnere su Railway

### B. Migrare ficr-proxy

Attuale: laudable-eagerness-production-bf9a.up.railway.app

Passaggi:

- Creare repo GitHub per ficr-proxy (se non esiste)

- Aggiungere Deploy Key

- Creare risorsa in Coolify

- Record DNS: ficr-proxy.synanexa.uk → 204.168.190.141

- Aggiornare Cronometro per usare nuovo proxy

- Testare, poi spegnere su Railway

### C. Migrare Database PostgreSQL

⚠️ Questa è la parte più delicata!

Opzioni:

- Opzione 1: PostgreSQL su Coolify (gratuito, ma devi gestire backup)

- Opzione 2: Lasciare su Railway (più sicuro, ~$0.50/mese)

- Opzione 3: Neon.tech (gratuito fino a 0.5GB, gestito)

Consiglio: Lasciare il database su Railway per ora. È economico e gestito. Migrare solo backend e proxy.

## 2.3 Risparmio Finale Previsto

| Scenario | Costo mensile | Risparmio vs prima |
| --- | --- | --- |
| Prima (Netlify Pro + Railway Pro) | $40/mese | - |
| Ora (parziale) | ~$9/mese | ~$31/mese |
| Migrazione completa (DB su Railway) | ~€4/mese | ~$36/mese |

# PARTE 3: Troubleshooting

### L'app non si avvia

- Controlla i Logs in Coolify

- Verifica che la porta sia corretta

- Controlla le variabili ambiente

### Il sito non risponde

- Verifica che il proxy sia Running: Servers → localhost → Proxy

- Se fermo, clicca Start Proxy

- Via SSH: docker ps | grep coolify-proxy

### Errore 'network not found'

- Il container è collegato a un network eliminato

Soluzione via SSH:

docker network connect coolify NOME_CONTAINER

docker start NOME_CONTAINER

### Il server Hetzner non risponde

- Vai su console.hetzner.cloud

- Verifica che il server sia Running

- Se necessario, usa 'Power on' o 'Reboot'

# PARTE 4: Riferimenti Rapidi

| Risorsa | URL / Comando |
| --- | --- |
| Coolify Dashboard | http://204.168.190.141:8000 |
| FMI-ENDURO Frontend | https://fmi-enduro.synanexa.uk |
| SSH al server | ssh root@204.168.190.141 |
| Hetzner Console | https://console.hetzner.cloud |
| Cloudflare DNS | https://dash.cloudflare.com → synanexa.uk |
| GitHub Deploy Keys | Repo → Settings → Deploy keys |

─────────────────────────────────────────────────────

Documento generato il 24/03/2026 - NEXA srl